**УТВЕРЖДЕНА**

постановлением администрации

Среднеургальского

сельского поселения

                                                                           от 11.11.2021№ **33**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«**Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Среднеургальского сельского поселения Среднеургальского муниципального района Хабаровского края **»**

**1.     ПАСПОРТ**

муниципальной программы

**«**Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Среднеургальского сельского поселения Среднеургальского муниципального района Хабаровского края**»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сетиСреднеургальскогосельского поселения муниципального района Хабаровского края» (далее по тексту - Программа) |
| **Основание для разработки Программы** | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;     - Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»;     - Устав Среднеургальского сельского поселения муниципального района Хабаровского края     Неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части автомобильных дорог общего пользования, местного значения  . |
| **Заказчик Программы** | Администрация Среднеургальского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |
| **Разработчики и исполнители Программы** | Администрация Среднеургальского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |
| **Цели и задачи Программы** | **Основные цели Программы:**     Удовлетворение потребности населения в перевозках  по автомобильным дорогам общего пользования, местного значения;     Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог, повышение безопасности движения;     Создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения.  **Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:**     -обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;     -повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности, соединение населенных пунктов дорогами с твердым покрытием;     -повышение безопасности движения автотранспортных потоков за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;     -повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов;     -совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, направленных на повышение срока службы   дорожных сооружений.  **Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:**     -круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения;     -повышение безопасности движения;     -создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения. |
| **Срок реализации Программы** | 2020 -2025 годы |
| **Источники финансирования Программы** | дорожный фонд и бюджет Среднеургальского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |
| **Объемы финансирования Программы** | Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составит-  5 775,796 тыс. рублей:  - 2020 год**-** 709,417 тыс.рублей  - 2021 год**-** 1 201,379 тыс.рублей  - 2022 год**-** 920,000 тыс.рублей  - 2023 год**-** 959,000 тыс.рублей  - 2024 год**-** 993,000 тыс.рублей  - 2025 год**-** 993,000 тыс.рублей |
| **Основные мероприятия программы** | -содержание и ремонт автомобильных дорог поселения и искусственных сооружений на них;  -капитальный ремонт автомобильных дорог поселения и искусственных сооружений на них;  - проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. |
| **Ожидаемые результаты**  **реализации Программы** | 1. Выполнить комплекс работ по содержанию  и ремонту автомобильных дорог общего пользования,  который позволит улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.  2. Основные социально-экономические результаты реализации программы:       - сохранение имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;      - повышение удобства и безопасности поездки, снижение ДТП на дорогах;        - снижение ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду;       - стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения поселения;       - повышение уровня инвестиционной привлекательности территории. |
| **Контроль за реализацией Программы** | - контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Среднеургальского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. |

**2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

В настоящее время качество дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как  ремонт не производился длительное время.

Увеличение количества транспорта на улицах Среднеургальского сельского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично - дорожной сети, организации пешеходного движения и т.д. требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию улиц, совершенствованию организации дорожного движения.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию улично-дорожной сети.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

**3.** **Цели и задачи реализации Программы**

Основные цели Программы - Удовлетворение потребности населения в перевозках  по автомобильным дорогам общего пользования, местного значения, улучшение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог, повышение безопасности движения, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

-обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;

-повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности, соединение населенных пунктов дорогами с твердым покрытием;

-повышение безопасности движения автотранспортных потоков за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;

-повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов;

-совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, направленных на повышение срока службы дорожных сооружений.

**4.Срок реализации Программы**

Срок реализации Программы: 2020 - 2025 годы.

**5. Источники  и объемы финансирования Программы.**

Источником финансирования Программы является дорожный фонд и  бюджет Среднеургальского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

Объемы финансирования мероприятий Программы определяются решением Совета  депутатов Среднеургальского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и носят прогнозный характер.

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с решением Совета  депутатов Среднеургальского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

В Программу могут быть внесены изменения в случаях:

а) снижения ожидаемых поступлений в бюджет Среднеургальского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;

б) принятия решения о списании с получателя средств в бесспорном порядке суммы средств и (или) блокировке расходов по выявленным направлениям нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств в порядке, предусмотренном законодательством;

в) необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий;

г) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации Программы или ее отдельных мероприятии.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составит- 5 775,796 тыс. рублей:

- 2020 год**-** 709,417 тыс.рублей

- 2021 год**-** 1 201,379 тыс.рублей

- 2022 год**-** 920,000 тыс.рублей

- 2023 год**-** 959,000 тыс.рублей

- 2024 год**-** 993,000 тыс.рублей

- 2025 год**-** 993,000 тыс.рублей

**6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

В результате реализации Программы ожидается решение вопросов по усовершенствованию организации дорожного движения, содержания дорог, обеспечения безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, что позволит уменьшить социальную остроту проблемы.

**Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация сельского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, на основании муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Распределение объемов финансирования, указанных в Приложении  к настоящей Программе, по объектам ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения.

Исполнитель Программы - Администрация сельского поселения:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения. Возможны передвижки внутри программы в пределах бюджетных ассигнований.

**6.КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

Администрация сельского поселения ежегодно представляет в Совет депутатов сельского поселения отчет о реализации Программы в отчетном финансовом году.

Период ее реализации представляет в Министерство промышленности, транспорта и связи Хабаровского края, Контрольно - счетную палату Совета депутатов сельского поселения ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий Программы;

перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не завершения;

анализ причин несвоевременного завершения мероприятий Программы;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

Отчет о реализации Программы подлежит утверждению Советом депутатов сельского поселения в сроки, установленные законодательством.

**7.ПРОВЕДЕНИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных программ (далее - муниципальная программа). 2. Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств. 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации программы. 4. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в управление экономического развития администрации Среднеургальского сельского поселения муниципального района (далее - управление экономического развития) [информацию](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=36008;fld=134;dst=100171) об оценке эффективности реализации муниципальной программы по формам в соответствии с приложениями к настоящему Порядку в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным. Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями муниципальных индикаторов. Оценка эффективности реализации муниципальной программы выражается в следующих категориях:- до 60 % - низкая;- 61 % - 70 % - ниже средней;- 71 % - 80 % - средняя;- 81-100 % и выше - высокая. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в финансовое управление пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов. 5. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте программы.В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляется сопоставление значений достигнутых показателей со значениями показателей, содержащихся в паспорте программы. Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы в целевых показателях предоставляется согласно приложению № 1. 6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ должна содержать общую оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Среднеургальского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка вклада муниципальной программы в экономическое развитие Среднеургальского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края производится по следующим направлениям:1) степень достижения целей;2) степень соответствия запланированному уровню затрат. 7. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации Верхнебуреинского муниципального района и на официальном сайте администрации Среднеургальского сельского поселения. 8. В случае если оценка эффективности реализации муниципальной программы низкая, специалист администрации вносит предложение главе Среднеургальского сельского поселения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, приостановлении реализации или о досрочном прекращении ее реализации. 9. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении муниципальной программы по оценке эффективности ее реализации оформляется нормативным правовым актом администрации Среднеургальского сельского поселения . 10. В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете Среднеургальского сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение общего износа основных фондов дорожного сектора;

- строительство тротуара;

- оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного, краевого и федеральных бюджетов;

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2014-2016 годам:

- снижение уровня износа объектов дорожного хозяйства до 100 процентов;

- повышение качества и надежности дорожных услуг;

- создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов капитального ремонта дорог общего пользования;

- снижение экологической нагрузки на поселение, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Оценка осуществляется каждое полугодие, а также по итогам завершения реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

ДИ = (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 +... + Фк / Пк) / к ,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

к - количество показателей (индикаторов);

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Если значение показателя ДИ равно или больше 1, то степень достижения запланированных целей Программы оценивается как высокая, если меньше 1 - низкая.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

О - фактическое освоение средств бюджета по Программе в рассматриваемом периоде,

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Если значение показателя БЛ равно или больше 1, то степень исполнения уровня расходов бюджета оценивается как высокая, если ниже 1 - низкая.

Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

Если значение показателя ЭИ равно или больше 1, то степень использования средств бюджета оценивается как высокая, если ниже 1 - низкая.

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ,

где:

Оп - уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета;

В целях оценки эффективности Программы в целом устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Оп равно или больше 1, то эффективность Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Оп равно или больше 0,7, но меньше 1, то эффективность Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Оп меньше 0,7, то эффективность Программы оценивается как неудовлетворительная.

Глава сельского поселения                                        П.С.Захарченко

Приложение

к муниципальной программе **«**Содержание и ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного

значения и улично-дорожной сети

Среднеургальского сельского поселения

Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края**»**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Среднеургальского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №    п/п | Наименование мероприятий | | | Ответственный  исполнитель | | Срок исполнения | | Источник  финансирования | Объем финансирования      по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Всего |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | | 2025 | |
| ***1.      Повышение уровня безопасности дорожного движения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оформление правоустанавливающих  документов на дороги местного значения | | Администрация Среднеургальского сельского поселения | | | 2022-2025 | | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 |
| 1.2. | Разработка проекта организации  безопасности дорожного движения | | Администрация Среднеургальского сельского поселения | | | 2022-2025 | | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 100,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 100,0 |
| 1.3. | Приобретение дорожных знаков | | Администрация Среднеургальского сельского поселения | | | 2022-2025 | | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 40,0 | | | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | 160,0 |
|  | Итого: | | х | | | х | | х | **0,0** | **0,0** | **140,0** | | | **40,0** | | **40,0** | | **40,0** | **260,0** |
| ***2.  Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог поселения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение и транспортировка «холодного асфальта» для проведения ямочного ремонта асфальтового покрытия | Администрация Среднеургальского сельского поселения | | | 2022-2025 | | | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.2. | Содержание, и ремонт автомобильных  дорог, мостов  и тротуаров сельского поселения и искусственных сооружений на них | Администрация Среднеургальского сельского поселения | | | 2022-2025 | | | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 709,417 | 1201,379 | 780,0 | | | 919,0 | | 953,0 | | 953,0 | 5515,796 |
|  | Итого: | х | | | х | | | х | **709,417** | **1201,379** | **780,0** | | | **919,0** | | **953,0** | | **953,0** | **5515,796** |
| ***3. Развитие дорожно-транспортной сети поселения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.1. | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог поселения и искусственных сооружений на них | | | Администрация Среднеургальского сельского поселения | 2022-2025 | | | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33.2. | Создание новых объектов дорожного хозяйства | | | Администрация Среднеургальского сельского поселения | 2022-2025 | | | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Итого: | | | х | х | | | х | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Всего по программе | | | х | х | | | х | **709,417** | **1201,379** | **920,0** | | **959,0** | | **993,0** | | **993,0** | | **5775,96** |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ**

**на реализацию муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Среднеургальского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №    п/п | Наименование мероприятий | | | Ответственный  исполнитель | | Срок исполнения | Источник  финансирования | Объем финансирования      по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Всего |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | | 2025 | |
| ***1.      Повышение уровня безопасности дорожного движения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оформление правоустанавливающих  документов на дороги местного значения | | Администрация Среднеургальского сельского поселения | | | 2022-2025 | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 |
| 1.2. | Разработка проекта организации  безопасности дорожного движения | | Администрация Среднеургальского сельского поселения | | | 2022-2025 | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 100,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 100,0 |
| 1.3. | Приобретение дорожных знаков | | Администрация Среднеургальского сельского поселения | | | 2022-2025 | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 40,0 | | | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | 160,0 |
|  | Итого: | | х | | | х | х | **0,0** | **0,0** | **140,0** | | | **40,0** | | **40,0** | | **40,0** | **260,0** |
| ***2.  Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог поселения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение и транспортировка «холодного асфальта» для проведения ямочного ремонта асфальтового покрытия | Администрация Среднеургальского сельского поселения | | | 2022-2025 | | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.2. | Содержание, и ремонт автомобильных  дорог, мостов  и тротуаров сельского поселения и искусственных сооружений на них | Администрация Среднеургальского сельского поселения | | | 2022-2025 | | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 709,417 | 1201,379 | 780,0 | | | 919,0 | | 953,0 | | 953,0 | 5515,796 |
|  | Итого: | х | | | х | | х | **709,417** | **1201,379** | **780,0** | | | **919,0** | | **953,0** | | **953,0** | **5515,796** |
| ***3. Развитие дорожно-транспортной сети поселения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.1. | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог поселения и искусственных сооружений на них | | | Администрация Среднеургальского сельского поселения | 2022-2025 | | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33.2. | Создание новых объектов дорожного хозяйства | | | Администрация Среднеургальского сельского поселения | 2022-2025 | | Дорожный фонд   и бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Итого: | | | х | х | | х | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Всего по программе | | | х | х | | х | **709,417** | **1201,379** | **920,0** | | **959,0** | | **993,0** | | **993,0** | | **5775,96** |

Глава сельского поселения                                                                                                           П.С.Захарченко